國立臺灣大學文件核定公告表

表五

單據編號：A606000-046

| 製訂單位 |  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  | 製訂日期 |  | 96年10月27日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 |  | 停水作業規範 |  |  |  |  |  |  | 文件編號 |  | A606000-3-018 |  |  |  |
| 申請項目 |  | ■製定 □修訂 □廢止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上網生效日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會簽單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發勾選 | 單位名稱 |  |  | 簽名 |  | 備註 | 分發勾選 |  |  | 單位名稱 |  | 簽名 |  | 備註 |
|  | 總務處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文書組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 社科院事務組 |  |  |  |  |
|  | 事務組 |  |  |  |  |  |  |  |  | 醫學院事務組 |  |  |  |  |
|  | 保管組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出納組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 購運組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經營管理組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 駐警隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 人 |  |  | 審 核 |  |  |  |  | 管 理 代 表 |  |  |  | 核 定 |  |  |

表單編號：A602000-2-001E-04

國立臺灣大學

文 件 名 稱：停水作業規範

文 件 編 號：A606000-3-018

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：96年10月27日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |

| 文件編號 | A606000-3-018 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 停水作業規範 | 頁 數 | 1/1 |

國立臺灣大學

- 目的：為儘速排除停水因素，維持正常供水，特訂此規範。

- 範圍：凡本校區各系館及戶外給水設施均適用之。

- 定義：略。

- 作業內容：

4.1各單位提出修繕簽呈或營繕工程申請單。

4.1.1由營繕組確認有停水作業時，排定停水時間，委請廠商修繕。

4.1.2排定停水時間後，於修繕作業前二日書面或電話通知停水單位，才可進行停水作業。

4.1.3經確認需緊急停水修繕時，需電話通知被停水單位，再進行停水修繕。

4.2年度定期清洗水池水塔之停水作業。

4.2.1由廠商依擬清洗的館舍水池水塔，排定預定停水施工進度表，由承辦人先與停水單位聯絡確認，再於預定停水施工一週前，書面通知停水單位。

4.2.2館舍水池水塔清洗完畢後，施工廠商需回復設施正常供水。

4.3若為自來水事業單位之停水，由營繕組或使用單位電請該單位儘速修復供水。

- 相關文件：略

- 使用表單：

  - 國立臺灣大學營繕工程申請單。

  - 國立臺灣大學停水通知單(表一)。

表一

國立臺灣大學停水通知單 年 月 日于營繕組

一、施工原因：

二、連 絡 人：

三、施工單位：

四、停水時間：

五、停水範圍：

六、通知送達單位：

總務處營繕組 敬啟

表單編號：A606000-3-018A-01