國立臺灣大學文件核定公告表

表五

單據編號：A606000-048

| 製訂單位 |  | 營繕組 |  |  |  | 製訂日期 |  |  | 96 年11月 05日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 |  | 修繕工程品質評鑑作業規範 |  |  |  | 文件編號 |  |  | A606000-3-019 |  |  |  |
| 申請項目 |  | ▓製定 □修訂 □廢止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上網生效日期 |  | 96年12月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會簽單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發勾選 | 單位名稱 |  | 簽名 |  | 備註 |  | 分發勾選 | 單位名稱 |  | 簽名 |  | 備註 |
|  | 總務處 |  |  |  |  |  |  | 社科院事務組 |  |  |  |  |
|  | 文書組 |  |  |  |  |  |  | 醫學院事務組 |  |  |  |  |
|  | 事務組 |  |  |  |  |  |  | 校規小組 |  |  |  |  |
|  | 保管組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出納組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營繕組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 購運組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經營管理組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 駐警隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 人 |  |  | 審 核 |  |  |  | 管 理 代 表 |  |  | 核 定 |  |  |

表單編號：A602000-2-001E-04

國立臺灣大學

文 件 名 稱：修繕工程品質評鑑作業規範

文 件 編 號：A606000-3-019

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：96年11月05日

分 發 單 位：全 校

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |

國國立臺灣大學

| 文件編號 | A606000-3-019 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 修繕工程品質評鑑作業規範 | 頁 數 | 1/1 |

1.目的:為提昇本校修繕工程品質水準，每季對廠商進行工程品質評鑑，以建立一個公平、公開及客觀的廠商評鑑制度，做為未來刺激廠商提升工程品質之機制，達到最佳工程採購效益。

2.範圍:凡承攬本校公告金額以下修繕工程案件之承商，均列入評鑑範圍。

3.定義:評鑑委員進行評分時依據「國立臺灣大學修繕工程評鑑作業評分表」中所列之項目給分，成績的計算方式為將各評鑑項目之得分予以加總。成績評定後，依各廠商所得之分數分為優、甲、乙、丙等級。

4.作業內容:

4.1每季結束後彙集本校公告金額以下修繕工程案件，並簽請總務長核定後邀集評鑑委員參予工程評鑑作業。

4.1.1  公告金額（100萬）至10萬元間案件由評鑑委員抽查評鑑。

4.1.2  10萬以下之案件由承辦單位提供資料供評鑑委員抽查評鑑。

4.2評鑑結果：依委員評定分數將廠商分列等級，各等級廠商給予下列方式辦理，以提升廠商施工品質。

4.2.1  評鑑結果公佈於營繕組網頁，對廠商形成制約的行為，使廠商達到自我要求提升品質。

4.2.2  對於被評鑑為丙等之廠商加以示警告。具體的作法：凡丙等之廠商，自評鑑結果發佈日起，於半年內不得作為限制性招標之邀請比、議價廠商；而對於有兩次被評鑑為丙等之廠商，於一年內不得作為限制性招標之邀請比、議價廠商。

5.使用表單：

5.1  「國立臺灣大學修繕工程評鑑作業自主評分表」（如表一）

5.2  「國立臺灣大學修繕工程評鑑作業評分表」（如表二）

5.3  「國立臺灣大學修繕工程評鑑作業評鑑總表」（如表三）

表一

國立臺灣大學

○年第○季修繕工程評鑑作業自主評分表

日期：民國○年○月○日

| 編號 | 工程名稱 （金額） | 廠商 名稱 | 評分項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工品質 | 材料及 設備品質 | 管理績效及使用評語 | 總分 | 評語 優缺點 |
|  |  |  | 50% | 30% | 20% | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：1.依據「國立臺灣大學工程品質評鑑作業規範」辦理。 2.評鑑等級計算如下： 總平均分數：90分以上者為優等。 70分以上而未達90分者為合格。【其中：80～90分為甲等。 70～79分為乙等。】 未達70分者為待改善，為丙等。 3.本次評鑑訂於○年○月○日○午於○○會議室辦理，是日請各承辦同仁參與評鑑，並召集設計單位及施工廠商與會備詢。 4.本表由承辦單位於評鑑前提出自主評分表。 |  |  |  |  |  |  |  |

承辦員簽名：

表單編號：A606000-3-019A-01

表二

國立臺灣大學

○年第○季修繕工程評鑑作業評分表

日期：民國○年○月○日

| 編號 | 工程名稱 （金額） | 廠商 名稱 (承辦員) | 評分項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工品質 | 材料及 設備品質 | 管理績效及使用評語 | 總分 | 評語 優缺點 （請務必填寫） |
|  |  |  | 50% | 30% | 20% | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：1.依據「國立臺灣大學工程品質評鑑作業規範」辦理。 2.評鑑等級計算如下： 總平均分數：90分以上者為優等。 80～90分為甲等。 70～79分為乙等。 未達70分者為丙等。 |  |  |  |  |  |  |  |

委員簽名：

表單編號：A606000-3-019B-01

表三

國立臺灣大學

○年第○季本校修繕工程評鑑總表

日期：民國○年○月○日

| 編 號 | 工程名稱（金額） | 廠商名稱 （承辦員） | 評鑑項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 甲委員 | 乙委員 | 丙委員 | 丁委員 | 評分總和 | 總平均分數 | 等級評定 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

評鑑委員：

表單編號：A606000-3-019C-01