國立臺灣大學

文 件 名 稱：校園違章建築處理作業規範

文 件 編 號：A606000-3-001

製 定 部 門：總務處營繕組

製 定 日 期：91年7月22日

分 發 單 位：全 校

| 國立臺灣大學 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 單據編號 | 修訂內容摘要 | 頁次 | 版本 |
| 93.05.11 | A606000-012 | 刪除6.1國立臺灣大學營繕工程申請單。 | 1/1 | 02 |

| 文件編號 | A606000-3-001 | 文 件 名 稱 | 版 本 | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製定單位 | 營繕組 | 校園違章建築處理作業規範 | 頁 數 | 1/1 |

- 目的：為配合處理本校舊有違建，並且預防新的違建產生，以建立美好的校園環境，故制本校園違建處理作業程序。

- 範圍：涵蓋全校區

- 定義：略。

- 作業內容：

4.1由總務處營繕組與使用單位會同查報。

4.2由總務處營繕組簽請拆除。

4.3總務處營繕組招商估價。

4.4簽案核准後須申請拆除執照者併案申請。

4.5.1工程金額10萬元以下者逕交商辦理拆除。

4.5.2工程金額10萬元以上者，辦理招標、簽約及開工手續。

4.6辦理拆除工程之施工。

4.7完工後辦理驗收。

4.8驗收後辦理付款作業。

- 相關文件：

5.1台北市政府88年11月9日修訂之「違建查報作業原則」。

5.2 90年12月25日第2226次行政會議通過之「國立臺灣大學違章建築處理辦法」。

- 使用表單：略