國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

植栽移植會勘紀錄

| 一、主 題： | 基地內植栽移植位置會勘 |
| --- | --- |
| 二、時 間： | 92 年 4 月 30 日 下午2:30 |
| 三、地 點： | 球場預定地 |
| 四、主 席： | 李敏智 | 記 錄： | 李敏智 |
| 五、出席單位及人員 | ： |  |
| 國立台灣大學 營繕組 | ： | 洪耀聰、林芳如 |
| 國立台灣大學 事務組 | ： | 蔡哲文 |
| 國立台灣大學 社科院 | ： | 事務組黃存仁、法學院曹祥炎 |
| 國立台灣大學 校規小組 | ： | 蔡淑婷 |
| 國立台灣大學 宿舍學生代表 | ： | 男16舍唐瑞和、男4舍趙之屏 |
| 專案管理單位 | ： | 李敏智 |
| 統包團隊 | ： | 郭獻仁 |
| 六、本次會議結論及列管事項： |

- 本次會勘植栽移植情形如附圖。

- 為確保存活率及工程進度，須移植植栽即日起斷根。

- 統包商施作前應先通知校方，公告週知。

(植栽遷移計畫聯合會勘確認修正)

本工程關於植栽遷移計畫包括新建球場範圍及徐州路側行道樹二部分，針對植栽遷移計畫書之植栽現況調查，相關決議說明如下：

A.遷移原則

a.植栽盡量不移除，採原地保留。

b.因未來新建基地或工程施作之需要，得將植栽遷移。遷移地點如說明。

c.若校方指定遷移地點無法完全容納所有遷移植栽，或因遷移現況難以施工，得視特殊情況移除少數病弱之植栽，以確保其他植栽正常生長。

B.遷移地點

a.舊福利社南側：

現有植栽包括芭蕉10株、桑樹1株、黃椰子3株、棕櫚1株、海芒果1株、桑樹1 株。

會勘決議：

包括芭蕉、海芒果(有毒)、及黃椰子決議移除。

”桑樹-2”移植至男十六舍北側正門空地。

”棕櫚-1”移植至男四舍前。(與該處原有棕櫚並列)

”雜樹-1”移植至男十六舍北側臨未來球場空地。

b.舊福利社北側：

”茄苳-9”、”茄苳-10”、”茄苳-10”、”櫸木-1”移植至男四舍前。(與該處原有茄苳並列)。

”紫薇-1”、”羊蹄甲-1”、 ”桑樹-3”、 ”桑樹-4”移植至男十六舍北側正門空地。

”棕櫚-2”移植至男四舍前。(與該處原有棕櫚並列)

”雜樹-1”移植至男十六舍北側臨未來球場空地。

”竹-1”決議移除。

”百千層-1.2”移植至男四舍前空地。

c.配電站北側：

”構樹-3.4”移植至男四舍前空地。

芭蕉32株決議移除。

d.其他植栽：

徐州路人行道”樟樹-10”， 協議待相關文書申請作業完成後移植。

徐州路側”榕樹-13”，協議待相關文書申請作業完成後移植。