## 「國立台灣大學公共衛生學院大樓興建工程」委託技術服務投標須知

### 壹、工程名稱：

### 國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程（以下簡稱本工程）。

### 貳、工程位置：

### 基地座落於台北市中正區成功段二小段之建１０５地號土地內，即為紹興南街、林森南路、濟南路與徐州路等所圍成街廓之西南側；基地之東側原為臺灣大學商學館，目前部份由公共衛生學院所使用，基地北側現為臺灣大學學生宿舍及福利社，而基地之西南側原為變電所使用，目前則做為運動器材室使用；本基地之面積約為６，７８５平方公尺左右。

### 參、工作概述：

### 協助國立台灣大學（以下簡稱本校）推動本工程之進行（以下簡稱本工作）。

#### （一）服務期限：自獲選為本工作之廠商並完成簽約之日起，至完成契約各項委託技服工作之日止。

#### （二）委託項目：廠商受本校委託辦理本工程規劃設計報告書之製作、辦理統包招標文件之製作及統包招標作業、細部設計審查、施工監造等各階段委託技服工作。（各階段之服務項目詳第二部分之契約書樣稿第二條履約標的）

### 肆、工程概估經費：

### 本工程概估所需經費以新台幣 陸億肆仟萬 元整為上限。

### 伍、規劃設計服務費及契約內容：

#### (一)本委託案採購標的為勞務。

#### (二)本委託案給付服務費用方式，以「機關辦理公共工程委託技術服務廠商評選及計費辦法」（以下簡稱本辦法）第十三條第四項規定之總包價法計算，公告預算金額為新台幣 壹仟玖佰貳拾萬 元為本工作之總服務費用（內含鑽探及測量費）（本委託案工期暫定為  六十  個月，含保固期間之營運維護管理，本工作開始日期以本校核定之報表為準）。

#### (三)詳第二部分工程委託技術服務採購契約書（樣稿）。

### 陸、參選廠商資格：

### 本採購所稱之廠商，係指符合本辦法第三條規定之依法設立之技術顧問機構、建築師事務所、技師事務所及其他得提供技術性服務之自然人或法人，具備承辦本委託案所需專業工程及技術經驗，且未受主管機關停業處分仍在案者，另必須有依法開業之建築師配合辦理（本委託技服案含監造）。

### 柒、應徵方式：

#### 甄選須知購領方式：

##### １、購領時間：自民國九十一年　一　月　四　日公告後至九十一年　一　月二十四日止。

##### ２、甄選須知圖說費：新台幣 參佰 元整，恕不退還。

##### ３、親自購領：於前開購領時間之每日 上 午 九 時至 下 午 五 時上班時間內，至本校總務處營繕組︵台北市羅斯福路四段一號︶購買甄選須知及相關資料，逾期概不受理。

##### ４、通訊購領：以通訊方式（以郵戳為憑）洽購者請以郵局匯票抬頭「國立台灣大學總務處營繕組」裝入限時掛號信封內，信封正面應書明投標案名及詳細回郵地址及收件人，逕寄至「台北郵政二三之一一三號信箱  國立台灣大學總務處營繕組收（通訊郵購須於截標日前五日寄達本校）。

#### (二)應徵廠商應於規定期限內，提送服務建議書及圖說。

#### (三)評比以公開競圖及評審服務建議書方式辦理。

### 捌、招標文件之公開閱覽

#### (一)依據政府採購法之規定，本工作屬達查核金額以上之採購，擬於民國 九十 年 十二 月二十八日至民國九十一年　一　月　三　日止在上班時間（ 上 午 九 時 至 十二 時， 下 午 二 時至 五 時）內於農化新館（第二行政大樓）營繕組招標文件閱覽室辦理招標文件之公開閱覽。

#### (二)公開閱覽之文件內容，包括左列項目：

##### １、甄選須知（包括廠商資格證明文件表、參與本工作人員名冊、投標廠商聲明書等文件）。

##### ２、契約書樣稿。

##### ３、公衛學院大樓興建構想書。

#### (三)廠商得於公開閱覽截止後三日內，向本校營繕組提出意見，本校統一於公開招標前，以書面答覆廠商，並於門首公告之。

### 玖、規劃設計內容：

#### (一)配置計畫：公衛學院及醫學校區︵含醫療機構管理研究所、衛生政策與管理研究所、流行病學研究所、職業醫學與工業衛生研究所、環境研究所等︶等建築空間︵含辦公室、普通教室、實驗教室、研究中心︶、停車場、電梯、通廊、庭園景觀及殘障設施……等配置計畫。

#### (二) 公共設施計畫：活動場地、川堂、廁所、儲藏室、地下室、消防蓄水池、污水處理設備、水塔、飲水設備及垃圾處理……等。

#### (三) 公用設備系統計畫：給排水系統、配電系統、廣播系統、空調通風系統、消防系統、網路系統、燈光照明系統及防空避難設備……等。

#### (四) 環境綠化、美化計畫。

#### (五)配合綠建築推動方案，提出綠建築計畫之初步構想。

### 拾、規劃設計要點：

#### (一) 動線系統需考量集中及分段管制，以利安全之控制。

#### (二) 教室、研究室與實驗室等空間需考量到其使用之特殊性。

#### (三) 適當交誼休閒空間之留設。

#### (四) 造型語彙及建材需配合整體校園之景觀意象。

#### (五) 除依政府採購法、建築法、建築技術規則及其他有關法規設計外，並應符合無障礙設施之規定。

#### (六) 其餘需求請參照本校所提供之公衛學院大樓興建構想書（詳招標文件之第三部份）。

#### (七) 配合綠建築推動方案，提出綠建築計畫之初步構想。

### 拾壹、服務建議書，其內容包括：

### （一）規劃設計理念與構想(含關鍵問題及特殊創意說明)。

### （二）協辦統包招標計畫。

### （三）監造計畫及品質保證計畫。

### （四）整體工作進度安排及服務經費之估算。

### （五）細部設計之審查及價值工程之分析。

### （六）風險分析管理。

### （七）組織團隊及人力分派計畫。

### （八）與使用單位溝通協調配合之意願及能力。

### （九）相關業績與專業技術能力。

### （十）其他有利於本工程推動之建議。

### 服務建議書採Ａ４規格紙張製作(以六○頁為原則)並於左側裝訂成冊送二十冊。

### 拾貳、圖說要求：

#### (一)繳交之圖說至少應包括下列內容：

##### １、圖件：

###### (１)全區配置圖︵比例尺：五百分之一︶。

###### (２)各層平面圖︵比例尺：二百分之一︶。

###### (３)各向立面圖︵比例尺：二百分之一︶。

###### (４)主要空間剖面圖︵比例尺：五十分之一，無者免送︶，建物整棟剖面圖︵比例尺：二百分之一︶，全區剖面圖︵比例尺：五百分之一︶。

###### (５)人車出入及停車動線分析。

###### (６)結構耐震系統分析說明。

###### (７)機電設備系統分析說明。

###### (８)主要外部空間分析與景觀設計說明。

###### (９)建築內外主要部分裝修建材及色彩計畫說明。

###### (１０)總樓地板面積、各層樓地板面積、建蔽率、容積率及相關法令分析。

###### (１１)規劃設計理念說明、工程經費分配概算說明及工期進度分析。

###### (１２)全區彩色鳥瞰透視圖︵不收模型︶。

##### ２、設計圖冊：

##### 將前款各項圖件縮影成Ａ３規格，橫式左側裝訂一式二十份。

#### (二)圖件限用二開紙張︵約７８公分Ｘ５４公分︶並襯裱於相同尺寸之硬紙或珍珠板上︵請勿用三夾板︶。圖件最多以二十四張為限。

#### (三)設計尺寸長度以公分為單位，面積以平方公尺為單位(如需要可加註以坪為單位)。

#### (四)圖樣主要線條以黑色繪製，可著色表示空間，圖說文件之文字以中文標示。

#### (五)每一應徵廠商僅得提出乙種設計圖說，違反規定者，取消應徵資格。

#### (六)圖說之標題統一為﹁國立臺灣大學公共衛生學院大樓新建工程﹂。

### 拾參、服務建議書與圖說送件方式及期限：

#### (一)封袋方式：

##### １、標封甲（證明文件封）

##### （１）證件：（均為影本且用印並註明【與正本相符】，但於須獲選後繳驗正本）

##### Ａ、建築師事務所：負責人建築師證書、開業證書、公會會員證、最近一年繳納所得稅證明。

##### Ｂ、技師事務所：負責人建築師證書、執業執照、公會會員證、最近一年繳納所得稅證明。

##### Ｃ、技術顧問機構：公司執照、營利事業登記證（或法人登記證）、技術顧問機構登記證、最近一期營業稅繳款書收據聯或最近一期無應納營業稅證明（經主管稽徵機關核章之營業人銷售額與稅額申報書收執聯）。

##### （２）文件資料：

##### Ａ、廠商資格證明文件表：填報格式如附件一，並於右上角註明「表件編號１」。

##### Ｂ、參與本案團隊人員名冊：填報格式如附件二，並須檢附如學歷證明、或其他證照證明之文件。另應提供可證明為該公司之人員資料，如勞保單或健保卡或所得扣繳憑單等，並於右上角註明「表件編號２」。

##### Ｃ、投標廠商聲明書：填報格式如附件三，並於右上角註明「表件編號３」。

##### Ｄ、相關業務實績證明文件：提報規劃、監造等相關技術服務業務實績，填報格式如附件四，須檢附與業主簽訂之合約，並於右上角註明「表件編號４」。

##### Ｅ、切結書：如附件五，並於右上角註明「表件編號５」。

##### Ｆ、第二階段入選通知表：如附件六，並於右上角註明「表件編號６」。

##### Ｇ、其他（如採共同投標，需附共同投標協議書，並於右上角註明「表件編號７」）。

##### （３）請將前述證件及文件資料備妥後，置入牛皮紙袋封套，其上黏貼由本校製發供書寫廠商名稱及地址之標籤並註明「標封甲」後送件。

##### ２、標封乙（參選文件及圖冊封）

##### （１）服務建議書封面及設計圖冊封面右下角六公分處註明應徵事務所名稱，並加蓋負責廠商章後彌封；服務建議書及設計圖冊內頁均不得標示註明廠商名稱。

##### （２）服務建議書採Ａ４規格紙張製作於左側裝訂成冊，以六○頁為原則；設計圖冊採Ａ３規格，於橫式左側裝訂成冊。

##### （３）本標封應置入服務建議書及設計圖冊各二十份，以牛皮紙（或紙箱）封裝後，於其上黏貼由本校製發供廠商書寫名稱及地址之標籤並註明「標封乙」後送件。

##### ３、標封丙（參選圖件封）

##### （１）本標封應置入參選圖件。

##### （２）參選圖件一律以二開紙張製作，並襯裱於相同尺寸之硬紙或珍珠板上（請勿使用三夾板），以二十四張為上限。

##### （３）請將參選圖件備妥以牛皮紙（或紙箱）封裝後，於其上黏貼由本校製發供廠商書寫名稱及地址之標籤並註明「標封丙」後送件。

#### (二)廠商投標正式文件應於民國九十一年 一 月二十四日 下 午 五 時 ○ 分前以專人送達本校總務處營繕組或以限時掛號郵寄至台北市郵政二三之一一三本校信箱（以郵戳為憑），逾時不予受理，開標前允許補正非契約必要之點之文件，提送後之資格文件及圖說不得要求退還或更換，惟本校截止收件日若遇假日或天災等不可抗力之因素經政府機關宣布停止上班者，得順延收件日期。

### 拾肆、評審及獎勵方法：

#### (一)資格審查與服務建議書、圖說評審時間及地點：

##### (１)工作小組資格審查時間及地點：訂於中華民國九十一年　一　月二十五日(星期 五 ) 上 午 九 時 三○ 分起於本組由工作小組進行資格審查。

##### (２)評選委員會服務建議書及圖說評審分二階段辦理。

###### Ａ、第一階段評選時間及地點：訂於中華民國九十一年 一 月二十六日(星期 六 ) 上 午 九 時 三○ 分起於本校第 一 會議室（ 內 室） 辦理第一階段評審，評選委員就廠商提送之圖說內容，依評審項目及權重篩選較優之前一半且未逾五家資格審查合格廠商（即六家時取三家、七至八家時取四家、九家以上時取五家，若資格審查合格廠商家數在五家以內時，則直接進入第二階段評選）進入第二階段評選。

###### Ｂ、第二階段評審時廠商簡報順序依第一階段篩選出較優之廠商後，由委員會抽籤決定之（若資格審查合格廠商家數在五家以內時，則於第二階段評選開始前，由委員會抽籤決定之）。參加簡報廠商其計畫主持人及工地負責人均須到場，並由其中一人負責簡報，另應備妥簡報資料二十份於簡報時當場分發。

###### Ｃ、第二階段評審時間及地點：訂於中華民國九十一年 一 月二十六日(星期 六 ) 下 午 二 時（或另行公告通知），於本校第 一 會議室（ 內 室） 辦理第二階段評審，依前項抽籤決定順序之廠商依序簡報及口頭答詢，其中簡報每家廠商以二十分鐘為限，口頭答詢以十分鐘為原則（委員提問時間不計入）；並於口頭答詢結束後當場由委員進行排序評比。排序之方式為：評選委員評定該廠商為第一名者，該廠商即得一分，評定為第二名者即得二分，依序類推。

##### (３)評選當日如出席委員未達法定人數二分之一以上（含）時，依據「採購評選委員會審議規則」，本校當場宣布流會，另擇日期評選。

#### (二)評審程序：

##### １、工作小組資格審查：本資格審查包含廠商資格與圖說審查兩項，合格者始進入評選委員會評審。

###### (１)廠商資格：標封甲（證明文件封）之證件及文件資料審查。

###### (２)服務建議書及圖說審查：就本須知第拾壹點服務建議書及第拾貳點圖說要求之規定加以審查。

###### (３)如廠商證明文件無缺漏，且服務建議書及圖說製作皆符合本須知要求，即將服務建議書及圖說交付評選委員會進行評審。

##### ２、評選委員會服務建議書及圖說評審：

###### (１)資格審查合格在五家以內採一階段評審，大於五家時採兩階段評審。

###### (２)就評審結果依序排名（序位法：各廠商所得之序位積分加總，總序位積分最小者即為優勝廠商，若分數相同者以評選委員評定為第一名較多之廠商為準，若仍相同由評選委員當場投票決定之），錄取第一、二、三名各一名(若積分及序位都相同時由評審委員當場討論議定之)。惟評審委員會得考量參選作品優劣及是否達成需求有權決定前三名及各名次是否從缺。

#### (三)依政府採購法第九十四條及﹁採購評選委員會組織準則﹂第四條之規定聘請有關學者，專家及相關人員計 十一 人組成評選委員會公開評審。

#### (四)評審重點

##### １、服務建議書：

###### (１)規劃設計理念與構想(含關鍵問題及特殊創意說明)。

###### (２)協辦統包招標計畫。

###### (３)監造計畫及品質保證計畫。

###### (４)整體工作進度安排及服務經費之估算。

###### (５)細部設計之審查及價值工程之分析。

###### (６)風險分析管理。

###### (７)組織團隊及人力分派計畫。

###### (８)與使用單位溝通協調配合之意願及能力。

###### (９)相關業績與專業技術能力。

###### (１０) 其他有利於本工程推動之建議。

##### ２、圖說：

###### (１)基地配置計畫(含全區配置之合理性、出入動線機能、整體環境配合、景觀植栽、防避災空間……)。

###### (２)平面配置(含格局與尺度、動線機能、自然採光與通風、建物內外裝修、公共及法定停車空間配置……)。

###### (３)建築空間設計立面(含立面造型、開口設計、創意風格、色彩表現……)。

###### (４)機電系統(含水電系統分析、空調系統分析……)。

###### (５)結構系統(含構想與技巧、安全性、施工方法……)。

###### (６)需求達成(含符合規劃要求、建材設備用料說明、造價工期分析……)。

#### (五)經評審第一名之廠商，取得本工作之優先議價權，不另發獎勵金。第二、三名分別致送獎勵金新台幣 拾萬元 及 伍萬元 整(第二、三名各取一名)；並於評審結果公佈七日內前來領取，若逾期未領，視同放棄。

#### (六)獲得本工作議價權之廠商，在簽約前因故無法接受委任或無法達成簽約手續，由第二名遞補議價委任(其餘名次不動)，原致送之獎勵金應繳回；若第一、二名均無法接受委任時，由第三名遞補議價委任，遞補者所領取之獎勵金應繳回。如第一、二、三名均無法接受委任時，則重新辦理甄選。

#### (七)獲得前三名之應徵者，如有第拾伍點所規定取消名次及權利之情事者，除涉及議價權之取得予以遞補外，其餘名次維持不變。

### 拾伍、甄選效力：

參與甄選之廠商有下列情形之一，經於評審前發現者，其所應徵之圖說不予評審；於評審後發現者，該廠商所得知名次及權利予以取消，如已領取獎金，並應繳還。

#### (一)未依甄選文件之規定參與甄選。

#### (二)設計圖說等內容不符合甄選文件之規定。

#### (三)借用或冒用他人名義或證件、或以偽造、變造之文件參與甄選。

#### (四)偽造或變造甄選文件。

#### (五)影響採購公正之違反法令行為。

#### (六)違反政府採購法第一百零三條不得參加投標或作為決標對象之情形。

#### (七)其他任何有違反甄選規定，由本校提請評選委員會討論確定者。

### 拾陸、委託規劃設計簽約對象：

#### (一)經評選委員會評定為第一名或依第拾肆點規定遞補之廠商，與本校簽訂本案工程之委託技服勞務採購契約。

#### (二)本甄選之優勝廠商應於接獲本校通知之日起五日內來校簽訂委託技服勞務採購契約，否則視同放棄權利。

### 拾柒、問題諮詢：

#### (一)參與甄選者，對本須知及委託技術服務契約應予詳閱，並自行蒐集有關資料及前往基地現場勘測，如有疑問應以書面或上班時間( 上 午 九 時至 十二 時， 下 午 二 時至 五 時止)向本校提出詢問(如有爭議以書面為準)，詢問之信件必須具名，並請於民國九十一年 一 月 十四 日前函寄本校，由本校於民國九十一年 一 月二十五日前統一答覆，並刊登於﹁政府採購公報﹂及公開於資訊網路，逾期提出者，不予答覆。

#### (二)收件截止日期前，本校對於本須知中有關事項之變更或補充說明，將刊登於﹁政府採購公報﹂及公開於資訊網路。

#### (三)凡因本須知中之規定所引起解釋上之疑點，將由本校聘請之評選委員進行評斷，並經審慎考慮後提出最後裁決，所有應徵者必須遵守最後之裁決與解釋。如仍有爭議，依政府採購法異議及申訴之規定辦理。

### 拾捌、其他事項：

#### （一）入選前三名之應徵服務建議書及圖說其財產權歸屬本校，其服務建議書及圖說，不予發還；若入選者要求退還服務建議書圖說，不予致贈獎勵金，其餘應徵者，限於評選結束後一週內憑廠商及事務所印章至本校領回服務建議書及圖說，逾期視同放棄，本校並得自行處理之。

#### （二）受委託之廠商如有觸犯第拾伍點之情事者，除應負法律責任及依有關規定送主管機關議處外，亦喪失委託服務權，並應賠償本校之一切損失。

#### （三）受委託之廠商應於接獲本校正式通知訂約函件五日內與本校簽訂本案工程之委託服務採購契約。

#### （四）本校對入選依現行相關法令規定辦理建築規劃設計書之作品有修改權，入選之廠商應配合本校所提意見修改設計圖並進行規劃設計報告書之製作，經本校審議定案陳請本校主管機關核可後，送教育部轉工程會審議。通過後，協助本校辦理統包招標作業之進行與發包、細部設計審查、監造、驗收等後續工程之推動。

#### （五）本次甄選相關圖件，如有任何侵犯他人智慧財產權之情事者，概由廠商當事人負一切法律責任。

#### （六）本須知為委託技術服務採購契約書之附件與契約書具有同等效力。

#### （七）本須知未盡事宜悉依有關法令或本校於收件截止日期前所提出之補充說明辦理。補充說明視為本須知之一部份。

#### （八）獲得規劃設計權之廠商應將定案之所有圖件，製成光碟片及幻燈片，供本校使用。

#### （九）本工程總預算或年度預算若遭上級機關刪減、擱置或否決以致無法執行時，受委託廠商不得異議，且不得要求給付後續各階段之任何費用，惟得保留本工程委託規劃設計權一年，俟本校通知始繼續辦理。

#### （十）本甄選須知如有未盡事宜，均依相關規定辦理；如有產生任何疑義，依第拾柒點辦理。若因不可抗力或不可歸咎於本校之原因，必須暫停或取消本次評審作業時，得由本校適時逕行宣佈廢止甄選作業，並公開於資訊網路，擇期重新辦理甄選作業，應徵廠商不得異議。

#### （十一）詢問聯絡：

#### 國立台灣大學總務處營繕工程組

#### 聯絡人：林曉嵐

#### 電話：（O二）二三六三O二三一轉二二四五

#### 傳真電話：（O二）二三六三O四五三

#### 電子郵件信箱：ｌｉｎｘｌ＠ｍｓ．ｃｃ．ｎｔｕ．ｅｄｕ．ｔｗ